**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**КОРФОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**Хабаровского муниципального района Хабаровского края**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**от 31.07.2019 № 209**

р.п. Корфовский

О проведении отбора общественных территорий и организации рейтингового голосования на территории Корфовского городского поселения Хабаровского муниципального района Хабаровского края

В соответствии с Порядком организации и проведения процедуры рейтингового голосования по отбору общественных территорий Корфовского городского поселения Хабаровского муниципального района Хабаровского края, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке, утвержденного постановлением администрации Корфовского городского поселения Хабаровского муниципального района Хабаровского края от 31.07.2019 № 208, администрация Корфовского городского поселения Хабаровского муниципального района Хабаровского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить:

1.1. План мероприятий по отбору общественных территорий, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке в рамках реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на 2018-2024 годы» на территории Корфовского городского поселения Хабаровского муниципального района Хабаровского края, утвержденной постановлением администрации Корфовского городского поселения Хабаровского муниципального района Хабаровского края от 20.12.2017 № 565 согласно приложению № 1.

1.2. Перечень мероприятий по организации рейтингового голосования на территории Корфовского городского поселения Хабаровского муниципального района Хабаровского края согласно приложению № 2.

2. Опубликовать настоящее постановление в Информационном бюллетене Корфовского городского поселения Хабаровского муниципального района Хабаровского края и разместить на официальном сайте администрации Корфовского городского поселения Хабаровского муниципального района Хабаровского края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу http://adminkorfovskoe.ru.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Корфовского городского поселения Хабаровского муниципального района Хабаровского края Кириллова Л. В.

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава городского поселения Э. Б. Аврамец

|  |  |
| --- | --- |
|  | ПРИЛОЖЕНИЕ № 1  к постановлению администрации Корфовского городского поселения Хабаровского муниципального района Хабаровского края  от 31.07.2019 № 209 |

**ПЛАН**

**мероприятий по отбору общественных территорий, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке**

**в рамках реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на 2018-2024 годы» на территории Корфовского городского поселения Хабаровского муниципального района Хабаровского края, утвержденной постановлением администрации Корфовского городского поселения Хабаровского муниципального района Хабаровского края от 20.12.2017 № 565**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Мероприятия | Срок  проведения | Ответственные  исполнители |
| 1 | Прием предложений от граждан и организаций о территориях, которые должны быть, по мнению населения, благоустроены в первоочередном порядке для формирования перечня общественных территорий, которые будут представлены для рейтингового голосования | с 02.08.2019  по 02.09 2019 | Панфилова Н. Л. |
| 2 | По результатам полученных предложений граждан и организаций формирование муниципальной общественной комиссией перечня общественных территорий для рейтингового голосования, утверждение постановлением администрацией Корфовского городского поселения сформированного перечня и опубликование его в средствах массовой информации (далее - СМИ) | 02.09.2019 | Кириллов Л. В. Кудлай А. А. Панфилова Н. Л. |
| *3* | Разработка дизайн-проектов общественных территорий, включенных в утвержденный Перечень. Утверждение дизайн-проектов общественных территорий постановлением администрации Корфовского городского поселения. Опубликование в СМИ утвержденных дизайн-проектов общественных территории, включенных в утвержденный Перечень. | до 23.08.2019 | Кудлай А. А. |
| 4 | Проведение рейтингового голосования | 21.09.2019 | Кириллов Л. В. |
| 5 | Официальное опубликование сведений об итогах рейтингового голосования | до 23.09.2019 | Сударикова Д. Ю.. |
| 6 | Актуализация муниципальных программ на 2018-2022 годы с учетом рейтингового голосования | до 01.12.2019 | Кириллов Л. В. |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |
| --- | --- |
|  | ПРИЛОЖЕНИЕ № 2  к постановлению администрации Корфовского городского поселения Хабаровского муниципального района Хабаровского края  от 31.07.2019 № 209 |

**ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ**

**по организации рейтингового голосования на территории**

**Корфовского городского поселения Хабаровского муниципального района Хабаровского края**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Мероприятия | Срок  исполнения | Ответственный  исполнитель | Примечание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Определить места проведения для рейтингового голосования в зданиях (около зданий), в которых расположены избирательные участки (далее - участки для рейтингового голосования) | не позднее 09.08.2019 | Кириллов Л. В. |  |
| 2 | Закрепить за участками для рейтингового голосования (определить границы) территории муниципального образования, жители которых будут голосовать за общественную территорию на соответствующем участке для рейтингового голосования. Сформировать списки участков для рейтингового голосования с указанием адресов и границ территорий муниципального образования, которые закреплены за данными участками для рейтингового голосования (по аналогии с границами избирательных участков) | не позднее 15.08.2019 | Панфилова Н. Л. | Границы территории муниципального образования, жители которых будут голосовать в участках для рейтингового голосования должны совпадать с границами избирательных участков. То есть, гражданин голосует за общественную территорию в здании избирательного участка, за которым он закреплён как избиратель |
| 3 | Создать счетные комиссии по каждому участку для рейтингового голосования. Сформировать списки членов счетной комиссии по каждому участку для рейтингового голосования (№ участка для рейтингового голосования, Ф.И.О. (последнее при наличии) контактный телефон члена счетной комиссии (мобильный), номер стационарного телефона участка) | не позднее 15.08.2019 | Аврамец Э. Б.  Кириллов Л. В.  Панфилова Н.Л. | Не менее 2 человек (в зависимости от планируемого числа участников голосования). Счетная комиссия выдает бюллетени в день рейтингового голосования на местах для голосования (находится с 8-00 до 19-30 на месте голосования)  Рекомендуется привлекать граждан из числа: работников сферы ЖКХ, учреждений образования и здравоохранения) |
| 4 | Распределить территории муниципального образования на условные сектора и закрепить члена муниципальной общественной комиссии и специалиста администрации Корфовского городского поселения за соответствующим сектором | не позднее 06.09.2019 | Аврамец Э. Б.  Кириллов Л. В.  Панфилова Н.Л. | Закрепленные члены муниципальной общественной комиссии и специалисты администрации Корфовского городского поселения осуществляют контроль и выявление проблем по вопросам проведения рейтингового голосования, в том числе о готовности участков для рейтингового голосования, контроль за реализацией информирования жителей, проживающих на закреплённом секторе, о проведении рейтингового голосования и т.д. Информируют ответственного лица ОМС о ходе и проблемах по реализации рейтингового голосования |
| 5 | Подготовить места для проведения рейтингового голосования | не позднее 20.09.2019 | Кириллов Л. В.  Кудлай А. А.  Панфилова Н.Л. | Подготовить: урны для голосования не менее 2 — 3 (в зависимости от планируемой численности голосующих), места (стенды) для размещения дизайн-проектов, оформить стенд с фотографиями о реализованных проектах по благоустройству дворовых и общественных территорий в 2018 году (при наличии), подготовить рабочие места для членов счетной комиссии, и места для возможности голосующих подписывать бюллетени и т.д. |
| 6 | При заключения контракта в порядке ФЗ №44-ФЗ на разработку дизайн-проекта общественных территорий, которые будут участвовать в рейтинговом голосовании разместить соответствующую информацию в графиках закупок | не позднее 02.08.2019 | Кириллов Л. В. | Срок для разработки дизайн-проектов и опубликования не позднее 02.08.2019 |
| 7 | Опубликовать в средствах массовой информации (далее — СМИ), в том числе в местных печатных изданиях, списки участков для рейтингового голосования | не позднее 20.08.2019 | Сударикова Д. Ю. | С указанием адресов и границ территорий муниципального образования, которые закреплены за данными участками для рейтингового голосования |
| 8 | Сформировать перечень общественных территорий для рейтингового голосования муниципальной общественной комиссией по результатам полученных предложений граждан и организаций | до 02.08.2019 | Аврамец Э. Б.  Кириллов Л. В.  Кудлай А. А. |  |
| 9 | Утвердить муниципальным правовым актом сформированный муниципальной общественной комиссией перечень общественных территорий для рейтингового голосования и опубликовывать его в СМИ | до 16.09.2019 | Аврамец Э. Б.  Кириллов Л. В.  Сударикова Д. Ю. |  |
| 10 | Разработать дизайн-проекты общественных территорий для рейтингового голосования, включенный в утвержденный постановлением администрации Корфовского городского поселения перечень общественных территорий для рейтингового голосования, и утвердить дизайн-проекты постановлением администрации Корфовского городского поселения | не позднее 16.09.2019 | Кириллов Л. В.  Кудлай А. А. |  |
| 11 | Опубликовать утвержденные дизайн-проекты общественных территорий в СМИ | не позднее 16.09.2019 | Сударикова Д. Ю. |  |
| 12 | Подготовить бюллетени для рейтингового голосования | не позднее 20.09.2019 | Кириллов Л. В.  Панфилова Н.Л. |  |
| 13 | Провести рейтинговое голосование | 21.09.2019 | Аврамец Э. Б.  Кириллов Л. В. |  |
| 14 | Проводить совещания ответственных лиц администрации Корфовского городского поселения и членов общественной комиссии для отчета по реализации рейтингового голосования при главе Корфовского городского поселения | 1 раз в неделю, начиная с 02.08.2019 | Аврамец Э. Б.  Кириллов Л. В. |  |
| 15 | Предоставлять отчеты о ходе проведения рейтингового голосования в министерство жилищно-коммунального хозяйства края | по запросу | Панфилова Н.Л. | /, |
| 16 | Составить медиаплан по информированию населения о ходе рейтингового голосования | не позднее 20.09.2019 | Кириллов Л. В.  Панфилова Н.Л. |  |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_